| 대성쎌틱 회의 주요 지시사항 (VESTA 영업∙마케팅, 리콜, 생산∙R&D) 작성자 : 김정민 부사장 | 담당 | 회장 |
| --- | --- | --- |

일  시 : 2025년12월09일(화) 08:30~10:00 / 본사11층 대회의실

참석자 : 쎌틱본사 고봉식 사장, 이해수 이사, 조성태 이사, 정재선 부장 / 산업 김정민 부사장

... VESTA  .이호준 법인장, 노성훈 과장

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| < Ring 콘덴싱 온수기 품질 이슈> : 조성태 이사 1. 온수 콜드샌드위치 발생 ∙ 11/3 인디애나폴리스 필드 테스트 현장 ∙ 10/29 리차드 자택 ∙ 12/3 TX 식당 2. 발생원인 및 개선 ∙ 기존 프로그램 재순환 가열 중 미세 유량 3LPM 사용 시 1초에 0.5℃씩 3초간 온도 감소를 감지하기 전까지 최소 열량으로 연소한 후 3분 뒤 정상 제어로 복귀. 3분 대기 중 유량이 0.5LPM 추가 변동될 경우 최대 6분간 최소 열량을 유지 (정상연소 복귀 X) ∙ 발생 문제 재순환 모드 초기 가동 시 Cold 10℃ 발생 H/E 내의 찬물이 3~4초간 나오며 안정화까지 20초 소요 ∙ 원통형 온도편차는 10℃, K-3세대는 20~25℃ ∙ 개선 대책 온수 사용 정지 후 순환모드로 인해 순환펌프 가동 시 15초 정도 강제 연소 시키도록 프로그램 소스 코드 오류를 수정 | ∙ 리서큘레이션은 온도차를 줄이는 목적인데 찬물이 나오는 이유는? → 소비자가 온수를 쓰고 잠그고 나서 바로 틀 때 점화된 후 가스밸브가 열리고 하는 3~4초 동안 H/E 전단까지 있던 찬물이 H/E를 통해 바로 흘러나올 수 있음 ∙ Tankless의 단점으로 K-3세대도 같은 이슈 있음 온도편차가 실제로는 10℃ 이상 나올 수 있으므로 온도별로 테스트해 볼 것 ∙ 법인 재고분 147대도 즉시 판매정지 시키고 쎌틱본사 직원이 바로 출장가서 현장에서 PCB 교체 작업할 수 있도록 조치할 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| < 미국 법인 보고 > : 정재선 부장 1. 리콜 현황 보고 - 등록 1,059, 수리완료 258 (11/23) - 등록 10월 314, 11월 745 누적 1,059 - 처리 10월 6, 11월 252 누적 .258 2. 온수기 재고 및 판매현황 ∙ 재고현황 반품재고 ,140 (S/B예정) 가용재고 699 (S/B물량 12월중 2회 출하예정) 월예상 필요재고 : 335 (판매 153+Warranty 182) ∙ 반품 및 판매현황 : 8~9월 이후 감소 추세 8월 최대반품 발생 : 반품 1,105, 판매 189 9월 .. : 반품 .. 604, 판매 618 10월 CPSC리콜통지 : 반품 .. 95, 판매 197 11월 : 반품 .110, 판매 335 누계 : 반품 2,041, 판매 3,967 3. 온수기 Warranty 현황 ∙ 누적 판매..35,759 warranty 4,577 (12.8%) ∙ 1세대 판매 26,149 warranty 3,810 (14.5%) ∙ 2세대 판매 8,520 warranty 757 (8.8%) ∙ 3세대 판매 1,090 warranty 10 (1.0%) | ∙ 월별 등록건수, 누계 등록건수, .월별 처리건수, 누계 처리건수 표시해 줄 것 .매달 바로 실제 숫자가 증가, 감소하는 지 .처리한 후 잔고가 얼마나 남았는지도 체크할 것 ∙ Distributor 반품 처리 일반적으로 제품을 돌려받고 (-)매출이 발생하지만 출하 제품이 없을 경우 현금을 원하는 업체에게 현금을 줘야 하는 상황이 생김 → 이호준 과장 혼자 결정하지 말고 물건 반품은 본사 책임자가 현장에서 주재할 때 확인하여 이호준 과장이 받아주고 현금 크레딧은 본사 정부장과 이해수 이사의 확인을 받은 후 고대표가 최종 결정할 것 ∙ Warranty 처리 현재 대부분 신품으로 교체해주고 있음 물건을 바꿔줄 때 운반비 등 여러가지 비용이 더 많이 발생하므로 비용 확인하는 방법, 통제하는 방법을 빨리 안착시킬 수 있도록 할 것 이과장은 관련 자료를 하나하나 남겨주도록 할 것 조이사, 정부장 둘 중 한 명이 교대로 현장에 꼭 주재하면서 현장에서 임의로 처리가 안되도록 룰을 결정해 줄 것 ∙ 운반비 절감 방안을 빨리 찾아낼 것 (특별관리) - Distributor에 한번에 물량 5~10개를 동시에 발송 - Warranty 집중지역에 Pro를 결정해서 Pro 창고에 보관하면서 처리하는 방법 등 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 3. 온수기 Warranty 현황 (계속) ∙ 10~11월 분석 290대 중 1세대 65%, 1.5세대 17%, 1.6세대 9% 일반AS 1세대 26건, 1.5세대 23건, 1.6세대 20건 ∙ Warranty 발생지역 및 미국 수질현황 지도상 경수지역이 아닌 곳에도 Warranty 발생이 많은 지역이 있으며 K-3세대 이전에는 설계오류와 SS재질 등 복합적인 문제로 발생 4. RING 콘덴싱 온수기 필드테스트 현황 ∙ 현재 판매중지한 상황 ∙ 최대한 빠르게 본사에서 2명 파견시켜서 PCB 새로 발송하고 출장 가능 지역은 찾아가서 교체 예정 | ∙ Warranty 중 일반AS도 전량 교체 해주는 문제 AS가 되지 않는 지역은 보일러를 팔지 않는 정책이 나와줘야 한다. 앞으로 팔고 뒤로 한없이 적자 보는 비즈니스 패턴을 만들고 있다. 작은 AS 하는 것을 AS가 안되서 전체교체를 해주는 것은 장사가 아님 ∙ 보일러 ODM 거래선 외 AS가 완벽히 갖춰진 것 확인한 후에 판매해야 하며 그렇지 않은 지역에는 지금부터 판매중지할 것 조이사와 정부장이 현장에서 확인해줘야 하는 사항 ∙ AS망이 갖춰지지 않은 곳에 판매된 보일러 대수 빨리 파악해 보고하고 본사도 숫자를 따라갈 것 ∙ AS교육이 안 되는 거래선에 계속 판매할 지 판단 결국 Distributor를 평가해야 하는 결론이 나온다. 일반AS 반품한 Distributor를 특정해 숫자를 볼 것 새로 원통형을 판매할 때 교육훈련이 되고 판매와 AS를 적극적으로 해주는 거래선과 거래해야 함 ∙ 문제 거래선은 집중 교육하고 못 따라오면 물건을 주지 않도록 판단하고 고대표가 결론 내릴 것 ∙ 일반적인 경수지역 지도이며 실제로는 지역마다 경수가 균일하지 않고 다른 상황 사전에 지역별 경수 확인 절차를 거칠 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 5. RING 콘덴싱 케이스 디자인 컨셉 ∙ 금형 교체비용은 약 2천만원 ∙ 케이스 실크스크린 인쇄비용은 매우 비싸며 Press 만큼의 음영을 나타내기 쉽지 않음 6. TX 지역 AS 현황 ∙ 열교환기 교체 185 ∙ PCB 교체 260 1세대는 콘덴서 내열온도 80℃ → 105℃ 변경하여 향후 내구성을 위해 PCB도 교체 해주는 상황 | ∙ 시안D 목업을 만든 후 의견을 모아서 결정할 것 ∙ 연수기를 반드시 설치하도록 하고, 사후관리할 것 ∙ 호텔 케스케이드는 영업대상이므로 모텔 방갯수 건설사, 설계사, 시공사 등을 파악하여 집중적으로 공략하면 우리가 니치 마켓을 가질 수 있다. |

회장님 지시 내용

∙ 전체 Warranty 중 전체 교체, 일반 AS, TX AS을 구분 정리하고 안착될 때까지 최대한 지도할 것 열교환기를 전체 교체하지 않고 AS 해준 이력과 어떤 Distributor와 Plumber가 잘하는 지 기록을 계속 계속 따라가고 본사에서도 자료를 모을 것 Distributor와 AS 데이터를 모으는 것이 앞으로 Pro를 찾고 Expert를 찾는데 가장 중요한 자료가 되므로 이 자료를 활용해서 프로그램을 만들고 Expert를 확대해서 특별히 키워나갈 수 있는 방법을 찾아볼 것 ∙ CA와 TX 지역은 구체적인 AS 내역을 LA 사무실에서 파악을 해주고, 나머지 지역의 보고서를 분석하는 것은 본사에서 직접한다. Plumber를 이용하든 Distributor를 이용하든 지사 엔지니어가 나가든 본사 직원을 보내든 CA 지역 AS는 TX와 마찬가지로 특별 관리를 한다. ∙ 오늘 본사 이사회가 열려서 VESTA가 쎌틱본사에 끼친 적자는 미래 손해까지 감안하여 300억원을 인식 경비지출 기준이 불확실하거나 달라질 수 있는데 빨리 경비지출 기준을 만드는 것을 합의해야 한다. 경비 사용에 불명예스럽거나 원칙이 없이 움직이면 안되고 투명하게 관리되어야 한다. 이 과장과 회계 직원한테만 맡기지 말고 본사 조이사와 정부장이 현장에서 공동책임을 져야 한다. 이런 시기에 우리가 모든 기준을 갖고 일하고 그 기준에 따라 판매 안 할 것은 판매를 안 하고, 판매할 사람에 대해서는 교육장을 만들어 Plumber를 중점적으로 교육받도록 하고 그 밑에 일하는 사람이 Expert와 Pro가 되는 것에 본사가 개입해서 지원해 줄 수 있는 체제를 빨리 만들 것

회장님 지시 내용

∙ Ring을 판매하면서 간단한 AS가 생기면 현장에서 교육을 통해서 바로 뛸 수 있는 Plumber 조직을 가진 Distributor 지역만 팔아야 한다. 보일러는 24시간 바로 AS가 안되는 지역에는 Distributor가 열심히 한다고 해도 판매하지 말 것 체계적인 보일러 AS가 되는 지역의 Distributor에만 팔아야 하며 단순히 재고만 갖고 Plumber AS를 관리 하지 않는 Distributor와는 더 이상 거래하지 않는다. ∙ VESTA 회계직원은 단순한 회계 담당이며, 규칙과 기준이 만들어지면 그대로 일하고, 현재 정부장이 회계전표를 같이 보고 있으므로 특별한 고도의 회계는 필요없는 조직 쎌틱본사에서 한번씩 출장가서 회계직원 교육을 시킬 것 ∙ 현재 인원에서 더 이상 늘리지 않고 지금부터는 객관적으로 운영할 수 있도록 해야 하며 Ring 판매가 본격적으로 올라갈 경우 현재 조직 그대로 가서는 안 된다. LA 사무실은 개인적인 인간관계로 얽혀버리면 이상한 조직이 될 수 있다. 모든 인원이 좋은 기관과 헤드헌팅을 통해서 정식으로 평가하면서 조이사와 정부장이 같이 인터뷰를 보고 채용하는 것이 맞다 본사 감사인 LPMG LA지사의 도움을 받아 우리 판매 물량이 늘어나면서 회계제도를 어떻게 조직화하고 어떻게 사람을 교육시키고 어떻게 인원을 보강하는지 협의하고 KPMG에서도 사람을 추천할 수 있을 것